REUNIÃO DO MÊS DE AGOSTO:

12/08

Kaio e Mariel: Início da elaboração dos protótipos das interfaces de criação de partidas no Figma, acompanhada pela inicialização do Projeto de Frontend.

Rafael: Começo da documentação

Luis: Começo do BANCO CONCEITUAL

13/08

Kaio e Mariel: Configuração do ambiente de desenvolvimento para o Frontend, concomitante ao desenvolvimento da tela inicial e da Tela de Seleção de Processo.

LUIS:COMEÇO DE FUXOGRAMA E DIAGRAMA DE CASO DE USO (ESTUDO)

RAFAEL: Estudando documentação

14/08

 Kaio: Estabelecimento do ambiente Backend.

Mariel: Início da implementação da Tela de Jogo, abrangendo a composição de perguntas e respostas.

Rafael: NÃO ESTAVA PRESENTE

LUIZ: Elaboração de tabelas no BCD

15/08

Rafael: Participou de uma aula sobre testes de software e elaborou uma planilha em Excel para realizar a análise de testes.

Luis: Realizou ajustes no banco de dados e iniciou a construção das tabelas de riscos.

Mariel e Kaio: Realizaram uma refatoração dos ajustes finais no perfil, favoritos e botão de próxima questão.

16/08

Luiz: Proximidade da conclusão da tabela de riscos, restando apenas poucos ajustes.

Rafael: Continuação da documentação, incluindo objetivos específicos, análise de requisitos e restrições.

Mariel e Kaio: Refatoração dos códigos relacionados às provas, seleção e tela de perfil, entre outros.

19/08

 Rafael e Luiz: Início da execução da análise de risco.

 Mariel e Kaio: Não esteve presente

20/08

Mariel e Kaio: Consumo da API e tentativa de implementação da conexão entre elas, com a ocorrência de pequenos problemas técnicos.

Luiz: Elaborou a documentação inicial, incluindo a introdução, e finalizou a complementação do caso de uso e análise de risco, transferindo as informações da tabela para o plano de ação.

Rafael: Continuação da documentação, com início da introdução, justificativa e objetivos, auxiliando Luiz na parte do caso de uso.

21/08

Luiz: Continuidade dos planos de ação.

Rafael: Aprimoramento da introdução e justificativa, além da busca de conhecimento em Spring Boot.

Kaio e Mariel: Integração do Backend com o Frontend.

22/08

Kaio e Mariel: Andamento na integração do Backend com o Frontend, correção ajuste do erro simples da integração

Luiz:  finalização do Plano de ação

Rafael :Estudos de teste unitário

23/08

Luiz:  Início do desenvolvimento do Banco de Dados MySQL.

Kaio e Mariel: Preparação e implementação da API de Autenticação.

 Rafael: Não esteve presente

26/08

Kaio: Realizou Criou a fabrica de conexões pelo appsetings.json, Criou o Create e Read da Classe Pergunta, Processo e Alternativa, e mais algumas correções nos ServicesProcessos.

Mariel: Ficou responsável pela organização do DLY SCRUM e ajustou o planner de maneira clara e objetiva para que ficasse organizado Rafael: continuação da documentação, concluindo os seguintes partes de premissas quase concluída, restrições (inserindo a tabela de risco)

Luiz: Descobriu ferramentas para aprimoramento na ferramenta de classes e conclusão do diagrama de classes

Rafael: Aprimoramento da documentação e analise da formatação do documento

27/08

Luiz: Começo da ferramenta de classes do Backend e do Frontend no mesmo dia já finalizou

Rafael: Não esteve presente

Mariel e Kaio: Realização e finalização da tela (Profile)

28/08

Kaio e Mariel: Variável de ambiente nas conexão

Rafael: Atualizou documento e pesquisa de campo para teste unitário

Luiz: Aprendendo a fazer diagrama de classe em  C#

29/08

Luiz: Começo de banco conceitual e diagrama de classe do Backend

Rafael: Atualização do documento e término da introdução e justificativa

Kaio: Arrumou e erro de cors que acontecia ao consumir a API no google, suporte do front

Mariel: Andamento do Frontend  ajustando os detalhes e erros(ajuda do Kaio)

30/08

Rafael: Alterou as imagens do banco conceitual e logico, finalização da referencia

Mariel: começo da implementação do endpoints do Backend no Frontend