### **Sprint Backlog - Sprint 1**

#### **Objetivo do Sprint:**

Desenvolver e configurar a base do frontend e backend, e garantir que a infraestrutura essencial esteja pronta para o desenvolvimento de funcionalidades principais.

#### **Tarefas:**

1. **Configuração do Ambiente de Desenvolvimento**
   * **Descrição**: Configurar ambientes de desenvolvimento para frontend e backend.
   * **Responsável**: Equipe de DevOps
   * **Duração Estimada**: 2 dias
2. **Configuração do Projeto Frontend**
   * **Descrição**: Inicializar o projeto React Native com TypeScript e Expo.
   * **Responsável**: Desenvolvedor Frontend
   * **Duração Estimada**: 1 dia
3. **Configuração do Projeto Backend**
   * **Descrição**: Inicializar o projeto backend usando Spring Boot (Java) ou ASP.NET Core (C#).
   * **Responsável**: Desenvolvedor Backend
   * **Duração Estimada**: 2 dias
4. **Desenvolvimento da Tela Inicial**
   * **Descrição**: Implementar a tela inicial com botões para "Iniciar Jogo", "Perfil", "Processos Salvos" e "Configurações".
   * **Responsável**: Desenvolvedor Frontend
   * **Duração Estimada**: 3 dias
5. **Configuração do Banco de Dados**
   * **Descrição**: Configurar o banco de dados MySQL, incluindo tabelas iniciais e conexões.
   * **Responsável**: Administrador de Banco de Dados
   * **Duração Estimada**: 2 dias
6. **Implementação da API de Autenticação**
   * **Descrição**: Criar endpoints para registro e login de usuários.
   * **Responsável**: Desenvolvedor Backend
   * **Duração Estimada**: 3 dias
7. **Implementação do Sistema de Pontuação**
   * **Descrição**: Configurar a lógica básica para cálculo e armazenamento de pontuações.
   * **Responsável**: Desenvolvedor Backend
   * **Duração Estimada**: 2 dias
8. **Testes Funcionais Iniciais**
   * **Descrição**: Testar as funcionalidades implementadas, como a tela inicial e a API de autenticação.
   * **Responsável**: QA
   * **Duração Estimada**: 2 dias